# AISummary - MVP 스펙시트 요약 (v0.1)

# 1. 제품 개요

핵심 가치: 프라이버시 우선, 클라우드 전송 0%, 근거 인용, 할루시네이션 억제
한 줄 정의: 내 문서와 회의를, 인터넷 연결 없이, 명확한 근거와 함께 답해주는 로컬 AI 비서
타겟 사용자: 민감한 문서를 클라우드에 올릴 수 없는 개인, 소규모 팀, 전문직 (법무/의료/연구 등)
주요 기술 (아키텍처): Windows/macOS/Linux 데스크톱 앱 (Tauri 셸 + 웹 UI), Python FastAPI 백엔드, LanceDB, 로컬 LLM (Gemma 4 E4B 중심)

# 2. 핵심 기능 및 우선순위 (MVP 중심)

## P0 (필수 핵심 기능) - 최우선 구현 사항

제품의 근본적인 가치를 제공하는 기능으로 현재 대부분 완료된 상태입니다.

- 인제스천 (문서 처리)
 - 폴더 실시간 감시 & 증분 인덱싱: 지정 폴더의 생성/수정/삭제를 실시간 반영하며, 변경된 파일만 재처리하여 효율성 극대화
 - 다중 포맷 파싱: PDF, DOCX, PPTX, HWP, HWPX, TXT 등 주요 문서 텍스트 추출
 - 구조 인지 청킹: 문서를 나눌 때 페이지 및 문자 위치 메타데이터를 부여하여 정확한 출처 추적 지원

- RAG (검색 증강 생성)
 - 벡터 검색 & 신뢰도 게이팅: 질문 임베딩을 통한 유사도 검색 및 유사도가 임계값 미만일 경우 오답(할루시네이션) 방지를 위한 답변 거부
 - 인용 강제 및 후검증: 생성된 모든 사실 문장에 출처 표기 강제. 미인용/오인용 탐지 시 경고

- 회의 (실시간 오디오 처리)
 - 실시간 전사 & 자막: 마이크/시스템 소리 캡처 후 지연 없는 텍스트 전사(faster-whisper) 및 웹소켓 스트리밍 자막
 - 구조화된 회의록 생성: 회의 종료 시 요약, 결정사항, 액션 아이템 등을 JSON으로 파싱하여 PDF/MD 형식으로 자동 생성

- 보안 및 설치
 - 로컬 바인딩 & 경로 제한: 127.0.0.1 전용 통신, 타 프로세스 접근 차단, 지정된 폴더만 접근 허용
 - 하드웨어 자동 감지 & 모델 다운로드: 사용자 PC 사양에 맞는 LLM/임베딩 모델 티어 자동 추천 및 백그라운드 다운로드

## P1 (중요 기능) - 사용성 및 검색 품질 향상

- RAG 고도화: 하이브리드 검색 (벡터 검색 + BM25 키워드 검색 융합), 스트리밍 응답(SSE), 원문 미리보기 (인용 클릭 시 PDF 내 구절 하이라이트)

- 회의 편의성: 회의 중 실시간 진행형 요약 갱신 및 제목 자동 제안

- UI/UX: 백엔드를 포함하는 Tauri 네이티브 데스크톱 셸, UI를 통한 모델/검색 파라미터(티어, 온도, 임계값 등) 변경 기능

## P2 (선택 기능) - 부가 가치 창출

- 회의 화자 분리: 다인 회의 시 발화자를 구분(태깅)하여 회의록 가독성 향상

# 3. 모델 티어 및 하드웨어 정책

사용자 하드웨어 사양(RAM/GPU)에 따라 3가지 티어로 자동 구성됩니다.

- Low 티어: < 12GB RAM, GPU 없음 (Gemma 4 E2B 기반, 기본 검색 기능 제공)

- Mid 티어: 기본, 12-24GB RAM 또는 6GB+ VRAM (Gemma 4 E4B 기반, 고품질 임베딩 및 검색 제공)

- High 티어: 24GB+ RAM / 8GB+ VRAM (Gemma 4 E4B 긴 컨텍스트 기반, 리랭커 및 화자 분리 기본 활성화, 방대한 토큰 처리 가능)

# 4. 로드맵 및 품질/보안 기준

- 로드맵 현황
 - 완료 (M0~M2): FastAPI 백엔드 코어, RAG 엔진, 실시간 전사, 인용 후검증, 화자 분리, PDF 회의록 기능 구현 완료.
 - 진행 중 (M3): Tauri UI 셸, 설치 마법사 및 트레이 앱 연동 작업 중.
 - 예정 (M4): 릴리스 전 리뷰 게이트 CI 자동화, 패키징/인스톨러 제작, 성능 튜닝.

- 품질 게이트 (CI 릴리스 기준)
 - RAG 품질(30%), 회의 품질(20%), 성능(15%), 보안(20%), 안정성(15%) 기준 측정
 - 합격 기준: 총점 85점 이상 및 보안 관련 감점 0점 시에만 릴리스 통과